Zápis z jednání ze dne 09-04-2008 zahájení v 9,00 hod.
Účastnící jednání: p-í Slámová, p.Mišík, Ing. Sedláček, Ing.Brodský
Cíl jednání: Upřesnění konečné varianty vedení jednotlivých větví kanalizace a umístění ČOV.
Program jednání:
1) kontrola úkolů z minulého jednání = vše splněno
2) vystoupení Ing. Sedláčka 
    - bylo dokončeno geometrické zaměření uvedené lokality
    - seznámil účastníky jednání se svým návrhem řešení jednotlivých větví kanalizace a vhodného (optimálního) umístění ČOV
    - na místě ručně upravil a doplnil svůj návrh dle " reálné situace " a podle požadavků a informací získaných p-í Slámovou 
            na základě osobních jednání s jednotlivými občany
Vyvstala zásadní otázka: zda OÚ bude zadávat / řešit projekt včetně jednotlivých přípojek ? = projedná rada Obce
            ( je předpoklad,že odpověď bude " ANO " = pro zrychlení a zjednodušení všech povolovacích a schvalovacích řízení )
Úkoly z jednání:
Ing.Sedláček dopracuje svůj návrh řešení celé " situace ", zapracuje do svého návrhu jednotlivé požadavky vzniklé z dnešního     jednání a postoupí jej v el. formě v průběhu 16.týdne p.Mišíkovi k vytištění a opětovnému projednání " problémových míst 
    " s jednotlivými občany
F/a AQUA-Styl 
   - prověří a upřesní požadavky na minimální vybavení/zázemí nově budované ČOV z pohledu možnosti hrazení z 
        prostředků získané dotace ( buňka případně samostatný objekt + potřebné vybavení ....)
   - dopracuje Smlouvu mezi ní a projektantem a rozšíří ji pro případ,že bude OÚ požadovat vypracování jednotlivých 
        kanalizačních přípojek.
Příští jednání:     25-04-2008 v 18 hod. přítomni: p-í Slámová, p.Mišík,Ing.Sedláček + zainteresovaní občané.
 

Zapsal Ing. Jan Brodský
 

P.S. Omlouvám se za zdržení ve zpracování tohoto Zápisu z jednání,ale podklady z jednání odjely omylem do Prostějova.
