Zápis z jednání na OÚ Košín - kanalizace a ČOV ze dne 29-07-2008
 

Přítomni: p-í Slámová, p. Mišík, Ing. Sedláček Fr. , Ing. Brodský            od:  14,30 hod.
 

Body jednání a úkoly:
 

1) Zahájení: p-í Slámová seznámení se Zápisem a se závěry / úkoly z jednání ze dne 10-07-2008
 

2) Ing. Sedláček předal projektovou dokumentaci Splašková kanalizace a ČOV Košín v počtu 8 paré  - v rozsahu dokumentace pro územní řízení dle SoD č.11/2007. Dokumentaci jsem převzal a okamžitě předal p-í Slámové starostce OÚ Košín
 

3) p. Mišík zajistí vyjádření k výše uvedené dokumentaci z následujících orgánů / organizací: SÚS Tábor, KHS pracoviště Tábor, odbor ŽP MěÚ Tábor a vlastníků dotčených pozemků 
 

4) Ing. Sedláček zajistí vyjádření k výše uvedené dokumentaci z následujících orgánů / organizací: Správců a provozovatelů jednotlivých sítí ( Telefonica O2, E-ON el.sítě i plyn , Vak, JVS ), Povodí Vltavy a ŘSD ( toto po upřesnění p. Mišíka zda v ČB nebo Praze )
 

5) OÚ oficiálně požádá E-ON o povolení a vybudování elektrické přípojky k budoucí ČOV
 

6) AQUA-STYL předal OÚ Cenovou nabídku na vypracování Projektové dokumentace k realizaci domovních přípojek kanalizace. OÚ projedná tuto nabídku na zastupitelstvu OÚ v nejbližším možném termínu. Po odsouhlasení a schválení této cenové nabídky bude vystavena ze strany OÚ objednávka na vypracování uvedené Projektové dokumentace. Následně tuto PD Ing. Sedláček vypracuje
 

7) Termín příštího jednání bude upřesněn dodatečně, na základě dohody a termínů došlých vyjádření jednotlivých orgánů / organizací k zaslané projektové dokumentace. Předpoklad je cca za 1 měsíc.
 

Žádám všechny zúčastněné o případné doplnění nebo v případě nutnosti i upřesnění tohoto zápisu 
 

Zpracoval: J. Brodský
